Documento maestro de proyecto
Macro Pulse Chile

Base operativa para trabajar con Gemini en VS Code o PyCharm
Enfoque: local-first, cero hosting pagado, APIs públicas y MVP controlado

| Proyecto elegido | Macro Pulse Chile |
| --- | --- |
| Recomendación IDE | Partir en VS Code, mantener PyCharm como opción secundaria si más adelante el backend Python y el debugging se vuelven el cuello de botella. |
| Stack base sugerido | Python + Streamlit + DuckDB + Polars + Plotly + conectores HTTP a APIs públicas |
| Principio rector | Primero datos oficiales y APIs; Selenium solo como módulo opcional de respaldo para descargas públicas si no hay API limpia ni restricción legal. |

Cómo leer este documento

Este archivo está pensado para que Gemini tenga una base estable de trabajo dentro del repositorio. No es un texto promocional. Es un marco operativo: define qué es el proyecto, qué no es, con qué datos se alimenta, cuál es el MVP, cómo se debe estructurar el código y en qué orden conviene construirlo.

1. Decisión base

Macro Pulse Chile será un observatorio macroeconómico local-first orientado a comparar a Chile contra pares y referencias internacionales usando fuentes oficiales y gratuitas. El proyecto debe correr bien en local, ser demostrable sin hosting pagado y crecer por módulos sin inflarse innecesariamente.

El objetivo no es construir un terminal financiero ni una plataforma multiusuario. El objetivo es construir una aplicación técnica, seria y presentable, que permita ingerir, normalizar, comparar y visualizar series macroeconómicas y financieras con trazabilidad clara de las fuentes.

2. Recomendación de IDE: VS Code vs PyCharm

Recomendación principal: empezar en VS Code.

La razón no es ideológica. Es práctica: ya estás trabajando con Gemini en VS Code, Gemini Code Assist está soportado tanto en VS Code como en IntelliJ/JetBrains, y el modo agente dentro de VS Code existe oficialmente. Eso favorece continuidad de contexto y menor fricción de arranque. PyCharm sigue siendo muy fuerte para debugging y flujos Python más pesados, así que no se descarta; solo no conviene abrir dos frentes al inicio.

| Criterio | VS Code | PyCharm | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini y continuidad de trabajo | Muy buena. Ya lo estás usando ahí. Gemini Code Assist y agent mode están disponibles en VS Code. | Buena, pero cambiarte ahora agrega fricción de contexto y hábito. | Gana VS Code |
| Debugging Python puro | Suficiente para MVP y scripts. | Más maduro y más cómodo cuando el backend crece y el debugging se vuelve central. | Gana PyCharm |
| Proyecto local-first con UI sencilla | Muy cómodo para Python, notebooks, scripts, markdown y repo mixto. | También sirve, pero ofrece menos ventaja si no vas a explotar todavía todo su tooling. | Gana VS Code |
| Costo y fricción inicial | Muy bajo. | Puede ser muy bueno, pero hoy te complica más la transición que lo que te ayuda. | Gana VS Code |

Decisión operativa: usar VS Code como entorno principal durante el MVP. Reabrir la decisión recién si el proyecto entra a una fase donde el debugging, profiling y testing de backend pesado justifican mover parte del flujo a PyCharm.

3. Definición del proyecto

Macro Pulse Chile es una aplicación que consume series públicas macroeconómicas y financieras, las normaliza y las presenta en paneles comparativos, reportes y resúmenes exportables. Su foco es ayudar a observar tendencia, contexto y comparación, no predecir el futuro con modelos complejos en la primera versión.

Pregunta guía del producto

¿Cómo se está moviendo Chile en inflación, actividad, tasas, tipo de cambio y variables afines frente a sus propios históricos y frente a referentes externos?

¿Qué series vale la pena vigilar juntas porque cuentan una historia más útil que verlas aisladas?

¿Cómo convierto datos oficiales dispersos en una vista clara, exportable y defendible?

Usuario objetivo inicial

Tú mismo, como constructor y primer usuario.

Recruiters o evaluadores técnicos que quieran ver un proyecto serio y explicable.

Analistas o curiosos que valoren fuentes oficiales, reproducibilidad y exportación de reportes.

No objetivos explícitos

No hacer login multiusuario en el MVP.

No desplegar en hosting pagado en la fase inicial.

No construir tiempo real de mercado tipo trading terminal.

No meter machine learning ni forecasting sofisticado de entrada.

No depender de Selenium como canal principal de datos.

4. Propuesta de stack

Stack recomendado para el MVP

| Capa | Tecnología | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | Python 3.12+ | Máximo encaje con tu experiencia, buena integración con APIs, análisis de datos y exportes. |
| UI local | Streamlit | Arranca rápido, corre local, no exige hosting ni frontend separado en la fase 1. |
| Procesamiento | Polars o Pandas | Polars si quieres mejor rendimiento y pipeline más limpio; Pandas si quieres menor fricción. |
| Almacenamiento | DuckDB + archivos Parquet/CSV | Muy fuerte para análisis local, cero hosting, muy bueno para snapshots y consultas. |
| Gráficos | Plotly | Visualizaciones interactivas y exportables con curva razonable. |
| Validación/config | Pydantic + YAML/TOML | Ayuda a formalizar config, series y reglas sin ensuciar el core. |
| HTTP | httpx | Cliente moderno y suficiente para conectores API. |
| Tests | pytest | Cobertura mínima seria desde el inicio. |

Stack a evitar al inicio

React + FastAPI desde el día 1, porque te mete otra app completa y repite parte del patrón de Project: Better.

PostgreSQL remoto, porque no necesitas servidor para demostrar el valor del proyecto.

Microservicios, colas y autenticación compleja, porque no aportan al MVP.

5. Fuentes de datos y rol de cada API

Regla general: API primero, descarga oficial segundo, Selenium recién tercero y solo si la fuente es pública, gratuita, legalmente reutilizable y no tiene una API o descarga estable mejor.

| Fuente | Rol en Macro Pulse Chile | Auth / fricción | Cobertura útil | Prioridad | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| World Bank Indicators API | Base estructural internacional y comparaciones largas. | Sin API key. Fricción baja. | Indicadores macro y de desarrollo, series largas. | MVP | Muy buena para comparación país vs país; no siempre sirve para datos de alta frecuencia. |
| FRED API | Benchmark externo y series macro/financieras complementarias. | API key gratuita. Fricción baja. | Series económicas amplias y metadatos útiles. | MVP | Muy buena para tasas, índices, dólar, referencias internacionales. |
| Banco Central de Chile BDE API | Fuente oficial chilena para series macro clave. | Credenciales gratuitas por solicitud. Fricción media. | Series chilenas oficiales; actividad, precios, tasas, tipo de cambio y más. | MVP ampliado | Ideal para darle densidad local real al proyecto. Si la credencial demora, se puede arrancar con conectores stub y CSV oficiales. |
| CMF API Bancos | Complemento financiero chileno: UF, UTM, IPC, tasas y reportes bancarios. | API key. Fricción media. | Información financiera y valores publicados por CMF. | Fase 2 | Útil, pero no crítica para arrancar. Conviene meterla cuando el pipeline base ya esté sólido. |
| datos.gob.cl | Contexto y datasets complementarios del Estado de Chile. | Acceso CKAN/DataStore. Fricción baja. | Datasets heterogéneos. | Opcional | No es núcleo del producto, pero puede servir para módulos laterales o enrichments. |

Decisión de fuentes para el MVP: World Bank + FRED obligatorias. BCCh como tercera fuente prioritaria si la credencial se consigue a tiempo; si no, entra en la fase siguiente. CMF queda fuera del núcleo inicial.

6. Qué debe hacer el MVP

Cargar un catálogo interno de series seleccionadas por categoría: inflación, actividad, tasa, tipo de cambio, mercado y referencia externa.

Descargar datos desde al menos dos fuentes oficiales.

Normalizar frecuencia y formato de fechas.

Mostrar paneles comparativos por categoría.

Permitir elegir país o benchmark de comparación.

Generar una vista de resumen con variación reciente, tendencia simple y fuente utilizada.

Exportar al menos un reporte local en CSV y uno en HTML o PDF.

Mantener caché o snapshots locales para no golpear APIs innecesariamente.

MVP cerrado sugerido

Solo 8 a 12 series al inicio.

Solo 4 módulos visibles: Home, Series, Comparar, Reporte.

Solo 2 o 3 fuentes conectadas.

Sin autenticación de usuarios.

Sin scraping obligatorio.

Sin forecast avanzado.

7. Arquitectura base

La arquitectura debe ser simple, modular y con fronteras claras. El proyecto no necesita nacer complejo; necesita nacer ordenado.

| Carpeta / módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| app/ui | Pantallas Streamlit, navegación y widgets. |
| src/connectors | Clientes por fuente: world_bank.py, fred.py, bcch.py, cmf.py. |
| src/domain | Modelos del dominio: serie, observación, fuente, dataset, snapshot. |
| src/services | Casos de uso: descargar, normalizar, comparar, resumir, exportar. |
| src/storage | DuckDB, caché local, snapshots y utilidades de persistencia. |
| src/transform | Limpieza, parseo de fechas, unificación de frecuencia, renombrado y validaciones. |
| src/config | Catálogo de series, YAML/TOML y settings del proyecto. |
| tests | Pruebas unitarias y algunas integrales con fixtures. |
| data/raw ¦ data/curated ¦ data/cache ¦ exports | Estructura explícita para separar ciclo de vida de los datos. |
| docs | ADR, notas de fuentes, decisiones y guía operativa. |

Árbol base sugerido

macro-pulse-chile/
├─ app/
│  ├─ ui/
│  │  ├─ home.py
│  │  ├─ series.py
│  │  ├─ compare.py
│  │  └─ report.py
│  └─ main.py
├─ src/
│  ├─ connectors/
│  ├─ config/
│  ├─ domain/
│  ├─ services/
│  ├─ storage/
│  ├─ transform/
│  └─ utils/
├─ data/
│  ├─ raw/
│  ├─ curated/
│  ├─ cache/
│  └─ exports/
├─ tests/
├─ docs/
├─ scripts/
├─ .env.example
├─ pyproject.toml
└─ README.md

8. Orden de implementación

| Semana | Objetivo | Entregable | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estructura base + World Bank connector + catálogo inicial | Repo ordenado, config de series y primera descarga funcional. | Aquí se fija naming, logging y reglas del dominio. |
| 2 | FRED connector + normalización + persistencia local | Módulo que descarga, limpia y guarda snapshots en DuckDB/Parquet. | El foco es consolidar pipeline y no tocar aún visuales complejos. |
| 3 | UI Streamlit + paneles básicos + comparación | Pantallas Home, Series y Comparar con gráficos claros. | Mantenlo sobrio; más vale legible que espectacular. |
| 4 | Reportes, exportes y pulido | Reporte exportable, errores manejados, README y pruebas mínimas. | Si BCCh ya está disponible, entra como mejora; si no, no bloquea salida. |

9. Reglas de trabajo para Gemini

Este bloque está pensado para copiarse parcial o totalmente al README interno o a un archivo tipo docs/gemini_working_brief.md.

No ampliar el scope sin justificarlo explícitamente.

Antes de crear código nuevo, revisar el árbol del proyecto y la carpeta docs/.

Mantener separadas las capas connectors, transform, services y ui.

No meter lógica de negocio dentro de la UI.

No cambiar nombres de series ni claves de config sin actualizar documentación y tests.

Preferir cambios pequeños, trazables y revisables.

Cuando una fuente tenga fricción de acceso, crear primero interfaz, modelo y stub; no bloquear el avance del proyecto completo por esa fuente.

Registrar decisiones estructurales en docs/adr-xxxx.md.

Cada conector debe tener pruebas con fixtures o respuestas sampleadas.

Toda salida visible debe indicar fuente y fecha de actualización.

10. Dónde podría entrar Selenium sin deformar el proyecto

Macro Pulse Chile no debe depender de Selenium como columna vertebral. Aun así, sí puede tener un módulo opcional y controlado donde Selenium aporte valor.

Descarga automatizada de archivos públicos cuando una institución publica CSV/XLSX en páginas navegables pero no ofrece una API limpia.

Verificación periódica de cambios de estructura en una página pública que sirva de respaldo de datos.

Generación de evidencia visual de fuentes públicas para adjuntar en reportes internos del proyecto.

Regla dura: usar Selenium solo sobre recursos públicos, sin login, sin pago, sin evadir restricciones y sin desplazar una API oficial que ya exista.

11. Riesgos y cómo contenerlos

| Riesgo | Contención |
| --- | --- |
| Scope creep | Cerrar el MVP a 8–12 series y 4 pantallas. Nada más. |
| Exceso de fuentes | Partir con 2 fuentes; la tercera solo si no rompe el calendario. |
| UI demasiado ambiciosa | Usar Streamlit simple y limpio antes de pensar en frontend separado. |
| Tiempo perdido en credenciales | No bloquear el proyecto por BCCh o CMF; usar stubs, samples o CSV oficiales al inicio. |
| Confusión de unidades y frecuencia | Centralizar normalización en transform/ y documentar cada serie. |

12. Definición de terminado para la versión 0.1

El proyecto se instala y corre localmente sin pasos oscuros.

Descarga y guarda datos desde al menos dos fuentes.

Muestra gráficos y tablas útiles para al menos cuatro categorías macro.

Permite comparar Chile con al menos uno o dos benchmarks.

Exporta un reporte local legible.

Tiene README serio, estructura limpia y pruebas mínimas funcionales.

13. Recomendación final

Partir en VS Code. Mantener el proyecto local-first. Construir primero el pipeline y después la visualización. No abrir otro frente tipo frontend separado. No perseguir datos perfectos desde el día 1: perseguir un núcleo sólido, explicable y demostrable.

Macro Pulse Chile debe nacer como un observatorio técnico sobrio, no como una plataforma gigante. Si la base queda buena, después podrás decidir si lo evolucionas a una versión más rica, más visual o incluso a un producto web real. Pero el MVP no debe pagar ese costo por adelantado.

14. Apéndice de fuentes oficiales consultadas

Google Gemini Code Assist overview / setup / agent mode (VS Code e IntelliJ/JetBrains).

PyCharm documentation for debugging, Python support and AI Assistant.

World Bank Indicators API documentation.

FRED API documentation and API key documentation.

Banco Central de Chile BDE API / RESTful web services documentation.

CMF Bancos API documentation.

datos.gob.cl CKAN Data API documentation.